## Slide 1
A-COP
다중 에이전트 CS 자동화 — 한 달간 해온 일과, 지금 좁히는 중인 것
2026.08.05 팀 결성 – 09.04 · 6명 · 커밋 270건
SKN32 Final 6팀 · 김지혜 서유현 송채영 정세환 최상욱 최연우
Notes: 한 달 동안 뭘 해왔는지, 그리고 왜 지금 시장을 다시 좁히고 있는지 말씀드리겠습니다.

## Slide 2
한 달을 다섯 구간으로 나누면 이렇다
각 구간에서 무엇을 했는지 뒤에서 하나씩 본다.
08.05
팀 결성
주제를 배정받았다
08.12
도메인 탐색
여섯 명이 후보를 냈다
08.16
구조 설계·구현
이커머스로 좁히고 만들기 시작
08.28
지적을 받았다
강사·멘토가 같은 말을 했다
09.02
시장 재탐색
어느 시장부터 들어갈지 다시 본다
지금
09.15
중간발표
여기까지 세그먼트를 정한다
앞의 세 구간은 만드는 일이었고, 뒤의 두 구간은 어디에 팔 것인지를 다시 정하는 일이다. 오늘은 그 경계에 서 있다.
Notes: 먼저 전체를 보고 나서 구간별로 들어가겠습니다. 지금은 다섯 번째 구간입니다.

## Slide 3
08.05–07
주제는 받았다. 고를 수 있는 건 도메인 하나였다
8월 5일 팀이 만들어지고, 7일에 주제를 배정받았다
"다중 에이전트 서빙 기반 고객 피드백 분석 및 맞춤형 응대 자동화"
기술 구조는 요구사항에 이미 정해져 있었다
그래서 우리가 정할 수 있는 건 하나였다 — 어느 도메인의 고객 문의를 다룰 것인가
1
정할 수 있었던 것
(어느 도메인이냐)
Notes: 이 제약이 이후 모든 판단의 배경입니다.

## Slide 4
08.12–15
그래서 첫주를 도메인 찾는 데 썼다
여섯 명이 각자 후보를 만들어 올렸다. 이전 기수 141개 저장소와 대조해 겹치는 건 걸렀다.
최연우
이전 기수 141개 저장소 대조 · 구현계획서 초안
서유현
3층 에스컬레이션 · 역할 인식 멀티페르소나 · 강의 플랫폼 CS
최상욱
이커머스 마켓플레이스 구성 + 서비스 스토리보드
송채영
에이전트 세부 기능과 데이터 수집 계획 · 응답/검토 에이전트
김지혜
고객 문의에서 기획전·상품 제안을 뽑는 확장안
정세환
실제 스마트스토어 주문·반품·교환·리뷰 데이터 확보
Notes: 응대 자동화에만 초점을 두면 결과물이 다 비슷해진다는 지적이 있어서 B2B 쪽도 같이 봤습니다.

## Slide 5
08.16
이커머스로 좁히고, 파는 물건을 이렇게 정했다
기업이 자사 고객 응대를 스스로 판단하는 AI 로 운영하도록 구축하고 판매하는 B2B 플랫폼
고객사의 소비자는 자기 AI 로 제한된 범위의 문의와 조회를 쓴다. 상품·주문·배송·반품 전체 운영 자동화는 다음 단계로 둔다.
Case
문의 하나를 접수부터 종료까지 추적하는 업무 단위
Agent Team
업무별 전문 에이전트 묶음. 판단만 하고 실행은 안 한다
근거 대조
제안한 금액·주문번호를 DB 와 맞춰 보고 안 맞으면 막는다
승인 경계
돈이 나가는 일은 사람이 승인한다
Notes: 기획서 1장에 적은 정의 그대로입니다.

## Slide 6
구조는 이렇게 세웠다
바깥에서 들어온 요청은 코어 1 로 모이고, 쓰기는 반드시 코어 2 의 승인·감사를 지난다.
바깥 접근 REST · MCP · 운영 화면 · 개인 AI
코어 1 · Case 런타임과 조정
Controller · Case · Shared State · Registry · 대기/재개
Context Broker
근거를 모아 예산 안으로 자른다
Agent Team
주문·물류·반품·VOC·응답검토
코어 2 · 접근과 실행
Gateway · 도구 실행 · 승인 · 중복 방지 · 감사
실행 제안
Team 은 제안만 낸다. 실제로 돈이 움직이는 일은 코어 2 에서 승인을 거쳐야 실행된다.
Notes: 계획서 v8 의 전체 구성 그림을 그대로 옮긴 것입니다.

## Slide 7
지금 만들어 둔 것
뼈대는 돌아간다. 성능을 말할 단계는 아니고, 무엇이 서 있는지를 적는다.
Case 런타임
상태 전이 21가지. 상태를 바꾸는 문은 하나뿐이다
DB 스키마
18개 표. 다시 실행해도 안전한 마이그레이션
REST · MCP
엔드포인트 5개 + 외부 AI 도구 3개. 전부 읽기 전용
Context Broker
12,000 토큰 예산으로 근거를 자르고, 자른 걸 기록한다
검색 지식
지식 문서 25개 · 조각 306개 적재
근거 대조
제안한 금액·주문번호를 DB 와 맞춰 보고 안 맞으면 막는다
평가 도구
정답셋 72건을 반복 실행하고 결과를 파일로 남긴다
학습 자료
문의 한 건이 전 구조를 지나는 길을 그림 17장으로
Notes: 성능 수치는 오늘 안 넣었습니다. 무엇이 서 있는지를 보고드리는 자리입니다.

## Slide 8
모으고 있는 데이터
공개 자료와 팀원 실계정 기록을 함께 쓴다. 개인정보는 가리고 넣는다.
322건
반품·환불 분쟁 사례
소비자24 에서 1,704건 받아 걸러 동결
173건
판매자 소명
아홉 가지 유형으로 나눠 판독 중
5,773행
주문·배송 기록
팀원 실계정을 쇼핑몰별 네 파일로
28개
법령·고시 조항
전자상거래법·시행령·분쟁해결기준
이 밖에 AI Hub 홈쇼핑 상담 데이터와 공정거래위원회 소비자 민원 데이터를 함께 쓰고 있다.
Notes: 여기 5,773행은 구매자 관점 기록입니다. 판매자 관점 실데이터는 아직 없고, 그게 멘토가 지적한 부분입니다.

## Slide 9
해봤지만 접은 것
돌려 보고 안 되는 걸 확인했다. 되살리지 않고 왜 안 됐는지를 기록으로 뒀다.
우리 모델을 따로 학습시키는 것
무엇을 — 오픈소스 소형 모델(30억 개 규모)을 우리 응대 데이터로 추가 학습시켰다. 상용 API 대신 쓰려는 목적이었다.
왜 안 됐나 — 처음 학습 데이터는 "문의 → 답변" 짝뿐이라, 근거 자료를 읽고 인용하는 법을 가르치지 못했다. 근거를 넣어 다시 학습했더니 이번엔 근거를 그대로 베껴 쓰는 요령만 익혔다. 학습 예시가 전부 근거와 답이 잘 맞는 경우뿐이었기 때문이다.
그래서 — 우리에게 필요한 건 근거가 없으면 답을 멈추는 것인데, 베끼기는 그게 아니다. 상용 API 를 계속 쓰기로 했다.
문서를 계속 키우는 방식
무엇을 — 설계를 문서 하나에 계속 쌓았다. 계획서가 4판에서 8판까지 가면서 90KB 를 넘었고 브리핑은 110KB 가 됐다.
왜 안 됐나 — 팀원이 원본을 못 읽는 상태가 됐다. 쉬운 설명 버전을 따로 만들어야 했고, 그것도 190KB 가 됐다. 같은 내용이 여러 문서에 흩어져 서로 어긋나기 시작했다.
그래서 — 지금 문서 전체를 다시 나누는 중이다. 한 주제를 한 곳에만 두고, 나머지는 그곳을 가리키게 바꾸고 있다.
Notes: 둘 다 되돌리지 않고 이유를 남겼습니다. 문서 재정리는 지금 진행 중인 작업입니다.

## Slide 10
그런데 같은 지적을 두 번 받았다
강사 · 08.28
"표준과 기술을 많이 사용하는 것이 프로젝트 목표가 되어서는 안 된다.
핵심은 문의 한 건이 접수부터 종료까지 실제로 도는 것이다."
멘토 · 09.01
"기술 구현보다 프로젝트 가치 증명이 핵심이다.
실사용자인가 모의 사용자인가?"
만드는 건 되는데, 누구에게 왜 값이 있는지를 못 대고 있었다.
Notes: 우리가 스스로 의심한 게 아니라 밖에서 두 번 같은 말을 들었습니다.

## Slide 11
팔려던 자리에 이미 큰 업체가 들어와 있었다
금융 이상거래 탐지 이후 대응을 자동화하는 방향을 검토하다가, 경쟁 검증에서 접었다.
ServiceNow
외부 탐지 시스템 경보를 받아 사건을 만들고 조사·승인·종결까지 관리한다. 한국 파트너 조직도 운영 중이라 국내에서도 실제 대체재다.
Fraud.com · NICE Actimize
기존 시스템 위에 사건 관리와 조사 자동화를 얹는 제품이 이미 있다. 카테고리 자체가 새롭지 않다.
국내
탐지, 추가 인증, AI 상담, 무인 심사, 조사관 화면이 각각 이미 확인된다.
플랫폼으로 판다는 기획 자체가 이미 점유된 자리였다. 그래서 대안을 찾는 중이다.
Notes: 이 검증 문서는 team_branch 의 fail 폴더에 넣었습니다. 접은 방향도 기록으로 남깁니다.

## Slide 12
09.02–
그래서 시장을 다시 좁히는 중이다
고객 응대 시장을 넓게 훑고 후보에 점수를 매겨 줄이고 있다. 아직 정하지 않았다.
해외 구매대행
직전 후보. 통관·지연·환불 규정이 복잡해 판정할 거리가 많다
여행·숙박 중소사업자
현재 심층 조사 중. 취소·환불 규정이 법으로 정해져 있다
엑티비티 CS 시스템
골프과 같은 엑티비티에서 부족한 CS 제공에 대한 CS 시스템 구축 (우천취소 등)
소상공인 일반
정부 AI 바우처 지원이 있다
중간발표 09.15 까지 세그먼트를 확정하고, 그에 맞는 실사용자 데이터를 확보하는 것이 다음 일이다.
Notes: 정세환 님은 아예 다른 주제 방향도 두 개 냈습니다. 복합 문제 해결형과 맞춤형 응대 전략형입니다.

## Slide 13
한 달 동안 여기까지 왔다
도메인을 찾고, 구조를 세우고, 데이터를 모으고, 뼈대를 만들었다.
지적을 받고 경쟁을 확인한 뒤, 어느 시장부터 들어갈지를 다시 보고 있다. 그게 지금 하는 일이다.
Notes: 질문 받겠습니다.