## Slide 1
t
triPilot
WEEK 5 STANDUP · SKN32 6팀 A-COPilot
5주차 진행 경과
자유여행자가 올린 여행 계획을 여행이 끝날 때까지 지켜 주는 서비스
2026.09.29 ~ 10.06
Notes: triPilot 5주차 진행 경과를 말씀드리겠습니다. triPilot 은 자유여행자가 이미 짠 여행 계획을 받아서, 여행이 끝날 때까지 문제가 생기지 않는지 지켜보고 바꿔 주는 서비스입니다.

## Slide 2
AGENDA
오늘은 다섯 파트로 말씀드립니다
01
서비스
triPilot 이 하는 일 · 한 주 규모 · 화면 · 서버
02
모델
모델이 푸는 문제 · 파인튜닝 방법과 검증 · 시험 A · B · C · D
03
비용
상용 모델과 비교 · 손익 분기 · 단계별 전환 계획
04
검증
여러 단계 잇기 · 혼합 트래픽 · 분류 · 규정 검색 · 사람 검수 · 측정 방법
05
남은 일
해결한 것과 남은 것 · 다음 주
Notes: 오늘은 서비스, 모델, 비용, 검증, 남은 일의 다섯 파트로 말씀드리겠습니다. 장마다 오른쪽 위에 지금 어느 파트인지 표시해 두었습니다.

## Slide 3
05 남은 일
04 검증
03 비용
02 모델
01 서비스
HOW IT WORKS
계획을 받아 여행이 끝날 때까지 지킵니다
이번 주에 손댄 곳
화면 12개를 cs 프로젝트 서버에 연결
실시간 진행 표시 · 개인 AI 입구
고객 말 → 일정 항목 매칭 모델
계획 올리기부터 재난 시 일정 정지까지
오래 걸리는 일의 단계 표시 · 본인 여행만
파인튜닝 시험 중 · 제품 미연결
「아키텍처 한눈에 v26」 그림 1 · 4 를 줄인 흐름입니다. 알림은 디스코드 등으로 보내고, 바뀐 내용은 로그인 없이 열리는 여행계획서 링크에도 반영됩니다.
Notes: 고객이 계획을 올리면 코드가 시간 겹침과 이동 가능 여부를 검사하고 고객이 확인합니다. 등록하면 여행 중 3분마다 휴관, 마감, 날씨 위험을 점검하고, 문제가 생기면 식당 · 활동 담당 AI 가 바꿀 안을 만들어 알립니다. 이 점검과 수정은 여행이 끝날 때까지 되풀이됩니다. 이번 주에는 화면 연결, 실시간 진행 표시와 개인 AI 입구, 고객 말을 일정 항목에 매칭하는 모델을 다뤘습니다.

## Slide 4
05 남은 일
04 검증
03 비용
02 모델
01 서비스
THIS WEEK
한 주 동안 커밋 531건을 쌓았습니다
531
커밋 · 모든 브랜치(팀원 포함)
작업 브랜치만 세면 402건
12
고객 웹 화면 연결
계획 올리기부터 재난 시 일정 정지까지
4,245 / 4,251
자동 시험 통과 (99.9%)
10-06 18:09, 실제 모델 시험 238개 제외
688 → 760
일정 항목 매칭, 769문제 중
약 4B 모델 파인튜닝 전 → 후(2회차)
6종
산출물
5주차 5종 + 6주차 서비스 테스트 보고서
git log 2026-09-29 ~ 10-06. 막대 진한 색은 가장 많은 날(10/3, 112건).
Notes: 한 주 규모입니다. 모든 브랜치를 합쳐 커밋 531건이었고 10월 3일이 112건으로 가장 많았습니다. 고객 웹 화면 12개를 연결했고, 자동 시험은 4,251개 중 4,245개를 통과했습니다. 일정 항목 매칭 모델은 파인튜닝으로 688개에서 760개까지 맞혔고, 산출물은 6종을 만들었습니다.

## Slide 5
05 남은 일
04 검증
03 비용
02 모델
01 서비스
CUSTOMER WEB
고객이 지나가는 여섯 단계를 이어 붙였습니다
01
계획 올리기
글 · 사진 · 파일
02
계획 읽는 중
기다리는 동안 취향 질문
03
항로 지킴이
먼저 바꿀지 고르는 스위치
04
계획 확인
날짜별 일정 · 수정
05
여행 화면
일정 · 지도 · 채팅 · 알림
06
재난 시 일정 정지
안전 안내 · 119 · 대피 장소
mock 서버 시험 397/402(화면 반응). 실서버 확인(10-07): x600 서버의 cs 프로젝트 서버 응답 · 웹 경로 55개 · 재난 뒤 패널 문구까지. 로그인 · 여행 만들기 흐름은 아직입니다.
Notes: 고객은 계획을 붙여 넣고, 읽는 동안 취향 질문에 답하고, 항로 지킴이를 켤지 고릅니다. 항로 지킴이는 문제가 생기면 서비스가 먼저 바꿔 두고 알릴지, 먼저 물어볼지를 정하는 스위치입니다. 계획을 확인한 뒤 여행 중에는 일정, 지도, 채팅을 쓰고, 재난 문자가 오면 남은 일정을 멈추고 안전 안내를 보여 줍니다. mock 서버로 화면 반응을 확인했고, 실서버 확인은 계획 확인 화면 일부만 했습니다.

## Slide 6
05 남은 일
04 검증
03 비용
02 모델
01 서비스
SERVER
AI 비서 입구와 실시간 진행 표시가 생겼습니다
개인 AI 입구
고객의 AI 비서
→
triPilot 입구
→
본인 여행만
읽기 일정 · 위험 점검 결과 · 이동 판정 켜짐
고치기 일정 수정 · 신고 기본 꺼짐
15 / 15
자동 시험 통과
10-02 · 본인 여행만 열리는지 · 꺼진 고치기가 막히는지
실시간 진행 표시
받았어요
일정 읽기
장소 · 운영시간
정리 완료
수십 초 걸리는 일(계획 읽기 · 일정 짜기 · 채팅) 동안 지금 몇 단계인지와 3초마다 「살아 있음」 신호를 보냅니다.
21 / 21
자동 시험 통과
10-02 · 채팅 · 일정 짜기 · 계획 읽기
10 / 10
담당 다시 고르기
맡을 담당 AI 가 없을 때 한 번 더 고름 · mock 서버 시험
517 / 517
식당 담당 AI 시험
팀원 정세환 · 10-06
개인 AI 입구는 MCP 서버입니다. 디스코드 · 텔레그램 연결과 여행 삭제는 코드에 들어갔지만 x600 서버 반영과 실제 연결은 아직 확인하지 않았습니다.
Notes: 서버 쪽은 두 가지가 컸습니다. 고객이 평소 쓰는 AI 비서가 triPilot 에 들어와 본인 여행만 읽을 수 있고, 고치는 기능은 기본으로 꺼 두었습니다. 오래 걸리는 일을 하는 동안에는 몇 단계인지와 살아 있다는 신호를 3초마다 보내서, 고객이 멈췄는지 기다리는 중인지 알 수 있게 했습니다.

## Slide 7
05 남은 일
04 검증
03 비용
02 모델
01 서비스
THE MODEL TASK
고객 말이 일정표의 몇 번 항목인지 찾습니다
금요일 일정 · 2027-11-05
23
13:30
대림미술관 전시 관람
24
15:30
호텔 체크인
25
16:30
피크닉 전시 보기
고객
금요일에 전시 뭐 봐?
triPilot
13:30 대림미술관, 16:30 피크닉 전시가 있어요.
고객
뒤에 거 예매해야 돼?
→
정답 25번
고객
남산타워 몇 시에 올라가?
→
정답 없음
일정에 없는 곳은 지어내지 않음
769문제
시험 세트 mix8~12 835문제에서 한 문장에 두 항목을 묻는 66문제를 뺀 주 지표
11가지
헷갈리게 만든 유형: 「거기」 · 비슷한 이름 · 「~말고」 · 오타 · 잡담 · 없는 일정 등
AI 합성
Codex · Claude 가 쓴 문제. 처음 문제 · 체크리스트는 사람이 쓰고 일부 검수
Notes: 모델이 푸는 문제는 하나입니다. 고객이 한 말이 일정표의 몇 번 항목을 가리키는지 찾습니다. 금요일 전시를 물은 뒤 「뒤에 거 예매해야 돼」라고 하면 정답은 25번 피크닉 전시이고, 일정에 없는 남산타워를 물으면 정답은 없음입니다. 이걸 맞혀야 그 장소의 영업시간이나 예약을 확인하고 바꿀 수 있습니다.

## Slide 8
05 남은 일
04 검증
03 비용
02 모델
01 서비스
FINE-TUNING
4B 모델을 파인튜닝하니 27B 로컬 모델만큼 맞혔습니다
같은 769문제 · 맞힌 문제 수
파인튜닝 전 → 후
688 → 760
갈린 문제 69 : 7 (p=6.4e-14). 시드만 바꾸면 750 · 760 으로 흔들려 4B 모델끼리는 순위를 매기지 않습니다.
4.55초
GPU 없이 CPU 4코어
이어지는 질문 평균 (새 일정 첫 질문 67.5초)
학습 자료: 연습문제 1,760개(처음 문제 · 체크리스트는 사람이 쓰고 Claude 가 늘림). Winnow-E4B 는 Jev 계열 결정 모델로, 같은 방법으로 파인튜닝한 값입니다.
Notes: 약 4B 크기의 Gemma 4 E4B 를 우리 연습문제로 파인튜닝하니 688개에서 750개, 다시 학습하면 760개를 맞혔습니다. 파인튜닝하지 않은 26B, 27B 로컬 모델이 732개, 749개라서, 작은 모델로 큰 모델만큼 맞힌 셈입니다. 다만 같은 방법으로 두 번 학습해도 10문제쯤 흔들리기 때문에 4B 모델끼리 순위는 매기지 않습니다. CPU 만으로도 이어지는 질문은 평균 4.5초에 답합니다.

## Slide 9
05 남은 일
04 검증
03 비용
02 모델
01 서비스
HOW WE FINE-TUNED
Gemma 4 E4B 를 이렇게 가르치고 이렇게 검증했습니다
사람
처음 문제 · 체크리스트 작성
→
Claude
여행자 10명 일정 + 연습문제 1,760개
→
별도 풀이
정답 1,760/1,760 일치
→
겹침 제거
시험 문제와 같거나 비슷한 122개 뺌
→
나누기
학습 1,313 · 여행자 8명 검증 325 · 다른 2명
학습 설정 (평가를 보기 전에 하나로 고정)
기초 모델
google/gemma-4-E4B-it · 4비트 NF4
방법
QLoRA · LoRA rank 16 · alpha 32 · 선형층 7종
최적화
AdamW · 학습률 2e-4 · 2 epoch · 유효 배치 8
손실
정답 토큰에만
장비 · 시간
GPU 서버 B RTX A4000 16GB · 148.7분 · 최대 10.6GB
검증
320/325
검증 세트(학습에 없는 여행자 2명)
파인튜닝 전 265 → 후 320
750/769
시험지 mix8~12 · 사전 등록 기준 통과
전 688 → 후 750 · 갈린 문제 69 : 7 (p=6.4e-14) · 기준 +3%p · p<0.05
760/769
시드만 바꿔 다시 학습
흔들림 10문제 → 모델끼리 순위는 시드 3개 이상
748/769
8비트 파일로 바꿔 CPU 4코어에서
배포용 변환 뒤에도 구분 안 됨
시험지 mix8~12 는 학습 자료와 겹침을 뺀 별도 문제(AI 합성). 학습 자료와 mix12 를 같은 Claude 가 만들어 mix12 는 유리할 수 있습니다. 코드: program/scripts/plan_qa_bench/server/qlora_train.py
Notes: 파인튜닝은 이렇게 했습니다. 사람이 처음 문제와 체크리스트를 쓰고, Claude 가 이를 바탕으로 여행자 10명의 일정과 연습문제 1,760개를 만들었습니다. 별도 풀이로 정답이 모두 일치하는지 확인하고, 시험 문제와 같거나 비슷한 122개를 뺀 뒤, 여행자 8명 몫 1,313개로 학습하고 다른 2명 몫 325개로 검증했습니다. Gemma 4 E4B 를 4비트로 올려 QLoRA 로 2 epoch 학습했고, 설정은 평가를 보기 전에 하나로 고정했습니다. 검증 세트에서 265개에서 320개로, 시험지에서 688개에서 750개로 올라 미리 정한 기준을 통과했고, 시드만 바꿔 다시 학습한 760개, CPU 용 8비트 파일로 바꾼 748개도 확인했습니다.

## Slide 10
05 남은 일
04 검증
03 비용
02 모델
01 서비스
BENCHMARKS
같은 문제를 네 가지 기준으로 재고 모델마다 점수를 냈습니다
A
835문제 · 먼저 말한 항목 하나만 정답
둘을 묻는 66문제는 먼저 말한 항목 하나를 맞혀야 정답
B
835문제 · 하나라도 맞으면 정답
둘을 묻는 질문은 둘 중 하나만 맞혀도 정답 (주 채점)
C
835문제 · 둘 다 맞혀야 정답
낸 항목 묶음이 정답 묶음과 같아야 정답 (가장 엄격, 사전 등록)
D
2,735문제 · 채팅처럼 섞음
835 + 관광지 질문 600 + 일상 대화 1,000 + 구어체 300
모델
769
A /835
B /835
C /835
D /2,669
Gemma 4 E4B · 파인튜닝 전
688
736
750
688
안 잼
Gemma 4 E4B · 파인튜닝 (시드 1)
750
816
816
750
2,498 (93.6%)
Gemma 4 E4B · 파인튜닝 (시드 2)
760
825
826
760
안 잼
Winnow-E4B(Jev 계열) · 파인튜닝
756
821
821
756
안 잼
Gemma 4 26B-A4B · 파인튜닝 없음
732
780
797
732
안 잼
Qwen3.8 27B · 파인튜닝 없음
749
793
814
749
못 잼 · 큰 GPU 필요
Claude Opus 5.5 · 상용
759
823
825
819
안 잼
Claude Fable 5.1 · 상용
762
825
828
821
안 잼
Codex Sol · Astra · Luna · 상용
760 · 766 · 741
없음
없음
814 · 823 · 793
안 잼
769 = 둘을 묻는 66문제를 뺀 주 지표. 우리 모델은 항목을 하나만 내는 구조라 C 에서 66문제를 놓칩니다. D 는 둘을 묻는 질문을 뺀 2,669문제를 생각 모드를 끄고 채점(지금은 파인튜닝 Gemma 4 E4B 만 잼 · 나머지는 RAG 세션이 재는 중). 상용은 CLI 실행 · 출제자 편향으로 공정 비교 아님, Codex 의 A · B 는 기록 없음.
Notes: 시험은 네 가지입니다. A, B, C 는 같은 835문제를 채점 기준만 바꾼 것입니다. 한 문장에 일정 둘을 묻는 질문을, A 는 먼저 말한 항목만, B 는 하나라도 맞으면, C 는 둘 다 맞혀야 정답으로 봅니다. D 는 실제 채팅처럼 일정 질문 사이에 관광지 질문, 일상 대화, 구어체를 섞은 2,735문제입니다. 파인튜닝한 Gemma 4 E4B 는 769문제 750~760개, B 채점 816~826개로 26B, 27B 로컬 모델보다 높았고, C 에서는 항목을 하나만 내는 구조라 상용 모델보다 낮습니다. D 는 지금 우리 모델만 쟀고 다른 모델은 측정을 맡겨 두었습니다.

## Slide 11
05 남은 일
04 검증
03 비용
02 모델
01 서비스
FAIR COMPARISON · COST
점수는 상용 모델이 가장 높지만, 운영 비용이 문제입니다
Codex 가 쓴 659문제 · Codex 모델 제외
Claude 가 쓴 176문제 · Claude 모델 제외
운영 비용 (한 달)
상용 API 만 쓸 때
+5~10만원
상위 모델 사용량 과금 · 서버는 따로 필요
RunPod GPU 서버
24만원
월 고정
오라클 무료 서버
0원
2 CPU · 12GB · 월 10TB · 처리량 측정 중
B: 둘 다 묻는 질문은 하나라도 맞으면 정답 · C: 묶음이 정답과 같아야 정답. 비용은 사용자 제공(10-07), 무료 서버 처리량은 측정 중.
Notes: 상용 모델 점수는 자기가 낸 문제까지 푼 것이라, Codex 가 쓴 문제에서는 Codex 를, Claude 가 쓴 문제에서는 Claude 를 빼고 다시 셌습니다. 그래도 상용 모델이 가장 높았습니다. 문제는 비용입니다. 서버는 어차피 우리가 확보해야 하는데, 상용 API 를 쓰면 한 달 5~10만원이 더 들고, RunPod 는 24만원 고정입니다. 오라클 무료 서버는 2 CPU, 12GB, 월 10TB 트래픽까지 0원이라, 파인튜닝한 작은 모델을 여기서 얼마나 감당할 수 있는지 지금 재고 있습니다.

## Slide 12
05 남은 일
04 검증
03 비용
02 모델
01 서비스
COST BREAK-EVEN
하루 질문 수에 따라 가장 싼 방식이 바뀝니다
금액은 이렇게 나왔습니다
API 1건
입력 1,700 + 출력 12토큰 × 공식 단가 × 1,400원/달러 Luna 0.25 · Sol 4.93 · Opus 5.5 9.86 · Astra · Fable 5.1 24.64원
앱 서버
API 를 써도 서버는 필요 · AWS 서울 t3.medium 월 5.4만원
RunPod
RTX 2000 Ada $0.24 × 730시간 = 월 24.5만원(앱 포함) · 한 대 하루 약 4.2만 건
오라클 무료
2코어 ARM · 12GB · 월 10TB = 0원 · 트래픽은 약 12억 건 실측: 이어지는 질문 7.7초 · 새 일정 112.5초 · 하루 약 3,000건
읽는 법 한 가지 방식만 쓸 때의 비교입니다. 실제로는 섞어 쓰며, 질문 수별 가장 싼 조합은 다음 장에 있습니다.
단가: Claude · OpenAI 공식 가격 페이지(10-07 확인), 생각 토큰 · 캐시는 뺀 값. 「API 만 쓰면 월 5~10만원」은 Luna + 앱 서버 하루 1천~5천 건(6.1~9.1만원)과 맞습니다. 트래픽은 CPU 보다 한참 뒤에 막힙니다.
Notes: 금액은 이렇게 나왔습니다. API 한 건은 질의 1,700토큰과 답 12토큰에 공개 단가를 곱한 값으로 Luna 0.25원, Sol 4.93원, Astra 24.64원이고, API 를 써도 앱 서버가 필요해 월 5.4만원이 더해집니다. RunPod 은 월 24.5만원 고정에 한 대가 하루 약 4만 건을 처리합니다. 오라클 무료 서버는 0원인데 하루 약 2,500건까지로 예상하고 지금 실제로 재고 있습니다. 그래서 하루 2,500건까지는 무료 서버가 가장 싸고, 그 위로는 Sol 기준 하루 1,300건, Astra 기준 260건부터 GPU 서버가 API 보다 쌉니다.

## Slide 13
05 남은 일
04 검증
03 비용
02 모델
01 서비스
SCALING PLAN
무료 서버만 → +API → GPU 서버 → 증설 순으로 넘어갑니다
비용 우선 경로 (넘치는 질문은 Luna API)
⓪
~1.5천
무료 서버만
0원
일정을 등록 · 변경할 때 미리 읽어 둠 → 모든 질문 7.7초
①
1.5천~7천
무료 서버 + API
0~1.1만원
새 일정 첫 질문만 API · 이어지는 질문은 무료 서버
②
7천~3.8만
무료 서버 + API
1.1~24.5만원
무료 서버가 차면 이어지는 질문도 API
③
3.8만~5.8만
무료 서버 + GPU 1대
24.5만원
API 비용이 GPU 월세를 넘는 지점에서 GPU
④
5.8만~9.0만
GPU 1대 + API
24.5~49만원
GPU 안전선을 넘는 몫만 API
⑤
9.0만~
GPU 2대 → 반복
49만원~
넘침이 3.3만 건 쌓일 때마다 GPU 1대 추가
품질 우선 경로 (Sol API)
⓪ 하루 1.5천 건까지 무료 서버만(0원) ① 7.3천 건까지 무료 서버 + Sol · ② 그 위로 GPU 1대 ③ 5.8만 건부터 GPU 증설
성능 · 응답 시간
우리 모델(무료 서버 · GPU) 97.3~97.5% · Luna 96.4% · Sol 98.8% (769문제, 상용은 공정 비교 아님) 응답: 무료 서버 이어지는 질문 7.7초 · GPU 0.8~2.1초 · API 는 아직 안 잼 → Luna 경로가 하루 7천~3.8만 건에서 월 최대 약 20만원 싸고, 대신 API 몫의 정확도가 약 1%p 낮습니다
가정: 새 일정 첫 질문 20% · 실측 상한의 50% 안전선 · 30일. ⓪ 은 무료 서버가 일정을 미리 읽어 둘 메모리가 있어야 합니다(실측은 일정 3개까지 확인, 그 이상은 측정 중).
Notes: 결론입니다. 질문이 적을 때는 무료 서버로 운영하되, 새 일정의 첫 질문은 무료 서버에서 112초나 걸리므로 처음부터 API 로 보냅니다. 하루 7천 건쯤에서 무료 서버가 차면 넘치는 질문도 API 로 보내고, API 비용이 GPU 서버 월세 24.5만원을 넘는 하루 약 3.8만 건에서 RunPod GPU 서버로 넘어갑니다. GPU 한 대가 차는 5.8만 건부터는 다시 API 로 넘치는 몫을 받다가, 9만 건쯤에서 GPU 를 한 대 늘리는 식으로 반복합니다. 품질을 우선해 Sol 을 쓰면 API 단계가 짧아져 하루 7천 건 남짓에서 바로 GPU 로 넘어갑니다.

## Slide 14
05 남은 일
04 검증
03 비용
02 모델
01 서비스
PIPELINE TEST
앞단을 두니 점수는 같고 호출은 19% 줄었습니다
맞힌 문제 / 769
748
파인튜닝 Gemma 4 E4B 혼자
기준
745
앞에 규칙 + ML 사전 필터 추가
혼자와 구분 안 됨 (갈린 문제 3 : 6, p=0.51)
697
라우터에 Winnow-E4B 추가
Jev 계열 · 파인튜닝 전이라 공정 비교 아님. 사후 수정 버전 (미리 고정한 버전 472)
E2E 파이프라인 테스트: 단계를 실제로 이어 붙여 문제마다 처음부터 끝까지 호출(GPU 서버 C, 10-06). 같은 방법으로 파인튜닝한 두 모델을 섞은 구조는 747~752 로 혼자와 구분 안 됨.
Notes: 모델을 여러 단계로 이어 붙이면 좋아지는지 실제로 돌려 봤습니다. 835문제를 넣으면 정해 둔 말 패턴의 규칙이 125개를 바로 처리하고, 작은 분류 모델이 잡담 36개를 걸러서 큰 모델은 674번만 부르면 됩니다. 점수는 혼자 풀 때와 같고 호출은 19% 줄었습니다. 파인튜닝하지 않은 Jev 계열 모델을 라우터로 넣으면 697로 떨어졌지만 학습 조건이 달라 공정한 비교는 아닙니다.

## Slide 15
05 남은 일
04 검증
03 비용
02 모델
01 서비스
MIXED TRAFFIC
생각 모드를 끄니 빈 답이 사라졌고, 앞단은 호출을 23% 줄였습니다
실제 채팅처럼 섞은 2,735문제
전체 정답률 · 생각 모드 켬 → 끔
2,669문제 중 2,424 → 2,498 = 93.6% (92.6~94.5) · 갈린 문제 81 : 7, p=4.5e-17 · 빈 답 81 → 0
무관한 말에 항목을 잘못 고름 · 앞단 없음 → 있음
생각 끈 상태에서 4.4% → 3.7%, 구간이 겹쳐 정확도 이득은 구분 안 됨(16 : 8, p=0.15)
남는 앞단 이득은 큰 모델 호출 2,669 → 2,054번(−23%). 제품 호출(Ollama)은 이미 생각 모드를 끄고 있어 빈 답이 나지 않습니다(x600 서버 재현 확인). 합성 시험 · 1회.
Notes: 실제 채팅처럼 잡담, 관광 질문, 구어체를 섞은 2,735문제로 다시 돌렸습니다. 모델의 생각 모드를 끄니 빈 답 81건이 모두 사라지고 정답률이 90.8%에서 93.6%로 올랐습니다. 이 상태에서는 앞단의 규칙과 분류 모델이 정확도를 더 올린다고 말할 수 없었고, 남는 이득은 큰 모델 호출을 23% 줄이는 것입니다. 제품 호출은 이미 생각 모드를 끄고 있다는 것도 실서버에서 확인했습니다.

## Slide 16
05 남은 일
04 검증
03 비용
02 모델
01 서비스
CLASSIFICATION
고객 말 꼬리표 중 긴급도가 학습으로 가장 많이 올랐습니다
고객
식당 왔는데 우리 네 명 자리 없대요. 어떡하죠?
의도
사건 신고
대상
식당
감정
부정
긴급도
높음
꼬리표 네 개로 처리 순서와 담당을 정합니다. 「얼마나 급한가」는 문장에 잘 드러나지 않아 가장 어려웠습니다.
긴급도 정확도 · 400문장
학습 없이 지시문만 준 Gemma 4 E4B → 우리 문장 720개로 학습한 분류 모델
학습한 분류 모델의 나머지 꼬리표
97.5%
의도
93.8%
감정
93.2%
대상
CX 400(합성): 긴급도 갈린 문장 112 : 15, p=1.6e-19 · 차이 +27.5%p (+21.8~+33.1). 단 별도 평가셋 G96(96문장)에서는 네 꼬리표 모두 구분 안 됨 → 다른 자료로는 아직 일반화하지 못했습니다.
Notes: 고객 말에는 꼬리표 네 개를 붙입니다. 무엇을 원하는지, 식당인지 활동인지, 감정은 어떤지, 얼마나 급한지입니다. 이 중 긴급도가 가장 어려웠는데, 학습 없이 지시문만 준 모델은 60.9%였고 우리 문장으로 학습한 작은 분류 모델은 88.4%였습니다.

## Slide 17
05 남은 일
04 검증
03 비용
02 모델
01 서비스
POLICY SEARCH · RAG
규정 검색은 지금 62.5%이고, 개선안 두 가지로 목표에 다가갔습니다
고객
창덕궁 임시 휴관이면 일정 어쩌죠?
찾아야 하는 규정 조각
「운영 중단과 통제」 문서 · 「임시 휴관과 정기 휴관을 나눈다」 절
지표 (블라인드 평가셋 B · 답 있는 48문제)
지금 → 개선 색인
Recall@3
정답 규정이 검색 상위 3개 안에 든 질문 비율
62.5% → 72.9%
Hit@2
고객 화면에 보이는 2줄 안에 정답이 든 비율
50.0% → 70.8%
정답 줄을 보인 질문
실제 답에 정답 규정 문장이 실린 질문 수
21 → 31개
선택적 위험
답한 것 중 틀린 비율 · 낮을수록 좋음
51.2% → 27.9%
개선안 2 · 재순위(후보 20개를 다시 줄 세움)
따로 둔 보류 세트 68문제에서 Recall@3 41 → 63개 = 92.6% (목표 90% 달성, 갈린 질문 23 : 1)
개선안 1 · 인덱싱 텍스트를 바꾸면 (직원용 본문 → 고객용 문장)
정답은 늘었지만 오응답도 늘었습니다
● 정답 규정을 보인 질문 (48문제 중)
● 예약 요청 같은 여행 말에 규정을 붙인 비율
그래서 분류 단계 뒤에서 다시 재고 제품 반영을 정합니다.
같은 질문 짝 비교: Recall@3 개선은 5 : 0, p=0.0625 로 경계(우연일 확률 약 6%) · 정답 줄은 10 : 0, p=0.002 로 유의. 오응답은 라벨 없는 여행 대화 300건, 의도 분류기를 거치지 않은 값. 규정 문장은 저장된 문장을 그대로 실어 인용 334/334.
Notes: 규정 검색입니다. 고객이 창덕궁 임시 휴관이면 어쩌죠라고 물으면 운영 중단 규정의 임시 휴관 절을 찾아야 합니다. 지금은 정답 규정이 상위 3개 안에 드는 비율이 62.5%로 목표 90%에 못 미칩니다. 개선안을 두 가지 시험했습니다. 첫째, 규정을 찾을 때 비교하는 글을 고객용 문장으로 바꾸면 정답은 늘지만 예약 요청 같은 말에도 규정을 붙이는 오응답이 22%에서 37%로 늘었습니다. 둘째, 후보 20개를 다시 줄 세우는 재순위는 따로 둔 보류 세트에서 92.6%로 목표를 넘었고, 지금 제품 반영을 준비하고 있습니다.

## Slide 18
05 남은 일
04 검증
03 비용
02 모델
01 서비스
HUMAN REVIEW
사람이 35행을 직접 검수해 기계 검사를 확인하고 결함을 고쳤습니다
기계 검사와 사람 판정
18/19
같은 쪽으로 판정 = 94.7% (75.4~99.1) · Cohen κ = 0.90
규정 답 24행 · 알림 번역 11행을 사람이 원문 · 답 · 근거를 직접 보고 맞다 / 중간 / 틀리다로 판정했습니다. 기계 의견은 판단 보조로만 썼습니다.
검수로 찾아 고친 것
고객 질문 「한파 특보인데 해돋이 일정 늦추나요?」
고치기 전 답 · 앞뒤가 모순
한파 규정을 실음: 「…몸을 녹일 실내 장소를 경로에 넣어 드려요. 해돋이는 옮기지 않고 준비물을 안내해 드려요」 끝줄: 「일정은 바꾸지 않았어요」
→
고친 뒤 · 제품 답 문구
머리말: 「해당하는 상황이 되면 이 기준으로 처리해요」 끝줄: 「지금 일정은 바꾸지 않았어요」 → 규정은 「그런 상황이면」의 기준임이 드러남
규정 문장은 「그런 상황이 되면 해 드린다」는 일반 기준인데, 이미 해 준 것처럼 읽혀 끝줄과 부딪혔습니다. 정답 줄 검사(기계)로는 못 잡는 결함입니다.
10/24
규정 질문 답 「맞다」
틀린 줄만 보인 답 · 답 없는 질문에 답한 경우가 원인 → 규정 검색 개선 근거
9/10
알림 번역 「맞다」
보호 장치를 통과한 번역 8행은 모두 맞음
2026-10-06, 35행(틀리기 쉬운 쪽을 많이 뽑은 표본이라 서비스 전체 평균이 아님). 고친 곳: 규정 답 머리말 · 끝줄(itinerary_team.question_answer).
Notes: 사람이 직접 35행을 검수했습니다. 원문, 답, 근거를 보고 맞다, 중간, 틀리다로 판정했고, 기계 의견은 판단 보조로만 썼습니다. 기계 검사와 사람 판정은 19개 중 18개가 같아서 기계 검사를 믿을 만하다는 것을 확인했습니다. 어긋난 한 건은 답의 앞뒤 문장이 서로 모순되는 결함이었는데, 정답 줄 검사로는 잡을 수 없는 문제라 검수에서 찾아 제품 문구를 고쳤습니다.

## Slide 19
05 남은 일
04 검증
03 비용
02 모델
01 서비스
HOW WE MEASURE
지표와 통계 방법은 공개 벤치마크 · 논문 기준을 따랐습니다
무엇을
지표
근거 문헌
지금 값 (95% 구간)
규정 검색
Hit@2 · Recall@3 · MRR · nDCG@10
BEIR · MTEB
Recall@3 62.5% (48.4~74.8)
답할지 거절할지
거절 재현율 · 오거절 · 선택적 위험 · AURC
SQuAD 2.0 · Geifman·El-Yaniv
선택적 위험 51.2% → 27.9% (개선 색인)
근거 · 환각
문장 일치 회귀 시험 · 숫자 / 금액 단위 보존
Wang 2021 · Tang 2025
인용 334/334 · 숫자 변조 0/115 (상한 3.2%)
고객 말 분류
매크로 F1 · MCC · 네 축 동시 정답 · ECE
Guo 2017
네 축 동시 CX 77.1% (71.9~81.6)
일정 · 에이전트
오지목 · pass^k · 시드 변동
CLINC150 · τ-bench · Bouthillier 2021
결정 단위 pass^3 91.3% (86.6~95.3)
지연 · 오류
p50 · p95 · p99 · 오류 3분류
Dean·Barroso 2013 · Google SRE
규정 답 p95 596ms · 오류 0/680
통계 비율은 Wilson 구간 · 평균과 F1 은 부트스트랩 구간 · 두 방법 비교는 같은 질문 짝 McNemar 정확검정 · 0건은 0% 가 아니라 상한으로 적음
평가 설계서(2026-10-06): 논문 · 표준 약 70건 조사(본문까지 읽은 것 약 40건). 합성 질문 점수는 순위 비교에만 믿고 절댓값은 낙관으로 읽습니다(Rahmani 2024). LLM 판정기는 보조로만 씁니다(Zheng 2023).
Notes: 평가 지표는 공개 벤치마크와 논문 기준에 맞춰 우리 서비스에 맞는 것을 골랐습니다. 규정 검색은 고객에게 실제로 보이는 두 줄 기준의 Hit@2 와 Recall@3, 답할지 거절할지는 선택적 위험, 근거는 문장 일치와 숫자 보존, 분류는 네 꼬리표 동시 정답과 보정, 에이전트는 같은 일을 세 번 모두 맞히는 pass^3, 지연은 p95 로 봅니다. 모든 비율에는 95% 구간을 붙이고, 두 방법 비교는 같은 질문끼리 짝지은 McNemar 검정으로 했습니다.

## Slide 20
05 남은 일
04 검증
03 비용
02 모델
01 서비스
COMMERCIAL READINESS
상용화 기준 11개 중 4개 통과, 1개 반영 대기, 6개 미달입니다
지표
지금
상용화 기준
기준 출처
상태
응답 시간 p95
0.6~11.7초
15초 이내
양식 SLA
넘음
일정 항목 매칭 (769)
97.3% (95.9~98.2)
95% · 구간 하한 기준
제안
넘음
규정 인용 정확도
334/334
100%
팀 목표
넘음
번역 숫자 · 금액 단위 변조
0/115 · 단위 대조 추가
0건
팀 목표
넘음
규정 검색 Recall@3
제품 62.5% · 재순위 92.6%
90% 이상
양식
반영 남음
결정 단위 pass^3
91.3% (86.6~95.3)
95% 이상
계획서
미달
엉뚱한 대상 변경
1/172
0건
계획서
미달
계획 읽기 글자 오독
12/350 = 3.4%
0건
팀 목표
미달
무관한 말에 항목 오지목
3.7~4.5%
1% 이하
제안
미달
긴급도 분류
CX 88.4% · 별도 셋 62.5%
90% · 「높음」 재현율 95%
제안
미달
사람 판정 규정 답 「맞다」
41.7% (어려운 표본 24행)
90% · 사람이 쓴 질문
제안
미달
공통 조건 합성 문제가 아니라 사람이 쓴 실제 질문에서, 95% 구간의 아래 끝이 기준을 넘어야 상용화로 봅니다.
「제안」 기준은 틀렸을 때 고객이 입는 손해로 정한 Claude 제안이며 팀 결정이 필요합니다: 되돌리기 어려운 일(일정 변경 · 금액 · 지어낸 값)은 0건, 답의 정확도는 90~95%, 사람 판정은 90%.
Notes: 상용화 기준을 정리했습니다. 양식과 계획서에 정해진 기준은 응답 15초, 규정 검색 90%, 결정 단위 95%와 엉뚱한 변경 0건, 지어낸 값 0건입니다. 나머지는 틀렸을 때 고객이 입는 손해를 기준으로 제안했습니다. 일정을 잘못 바꾸거나 금액을 바꾸는 것처럼 되돌리기 어려운 일은 0건, 답의 정확도는 90~95%입니다. 지금 넷은 기준을 넘었고, 규정 검색은 개선안을 제품에 넣으면 넘으며, 여섯은 아직 미달입니다. 그리고 이 모든 값은 사람이 쓴 실제 질문에서, 구간의 아래 끝으로 기준을 넘어야 상용화라고 봅니다.

## Slide 21
05 남은 일
04 검증
03 비용
02 모델
01 서비스
OPEN ISSUES
이번 주에 넷을 고쳤고, 남은 다섯은 담당을 정해 진행 중입니다
이번에 해결
✓ 번역 금액 단위 대조
「35,000원」 → 「35,000円」 같은 단위 바뀜을 거름 · x600 서버 반영
✓ 규정 답 앞뒤 모순 문구
사람 검수로 찾아 머리말 · 끝줄 문구를 고침
✓ 무료 서버 처리량 실측
오라클 2코어 · 12GB 하루 약 3,000건 · 비용 계획에 반영
✓ 빈 답: 제품은 이미 막혀 있음
제품 호출은 생각 모드를 끄고 있음 · x600 서버에서 재현 확인 0/20 대 20/20
남은 것
측정 중
오응답: 실제 제품 경로로 재기
의도 분류기를 거친 경로로는 아직 안 잼 · 규정 답 전용 검증 단계 없음
RAG
92.6%
규정 검색 재순위 개선 제품 반영
보류 세트 Recall@3 63/68 로 목표 90% 달성 확인 · 제품은 아직 62.5%
RAG · cs
1/172
엉뚱한 일정을 바꾸려 함
대상 확인 안전장치를 다른 세션이 만드는 중 · pass^3 91.3%
진행 중
12/350
계획 읽기 글자 오독(사진 · 스캔)
창경궁 → 청경궁 같은 받아쓰기 오독 · 두 받아쓰기를 맞춰 보는 방식으로 고치는 중
진행 중
일부
실서버: 실제 사용자 흐름
서버 응답 · 웹 경로 55개 · 재난 뒤 패널은 확인 · 로그인 · 여행 만들기는 시험 여행 허락 필요
결정 필요
RAG = 측정 · 모델 담당 세션, cs = cs 프로젝트 구축 세션(제품 코드). 계획 읽기 12건은 모델이 지어낸 값이 아니라 글자 오독이었습니다(근거 없는 값은 0/1,828). 값은 AI 가 쓴 합성 시험 기준.
Notes: 이번 주에 고친 것이 넷입니다. 번역 금액 단위 대조를 제품에 넣었고, 사람 검수로 찾은 문구 모순을 고쳤고, 무료 서버 처리량을 쟀고, 빈 답 문제는 제품 호출이 이미 생각 모드를 끄고 있어 생기지 않는다는 것을 실서버에서 확인했습니다. 남은 다섯은 오응답 실제 경로 측정, 재순위 검색의 제품 반영, 엉뚱한 일정 변경을 막는 안전장치, 계획 읽기의 글자 오독, 그리고 실서버에서 실제 사용자 흐름 확인입니다.

## Slide 22
05 남은 일
04 검증
03 비용
02 모델
01 서비스
NEXT WEEK
다음 주에는 오응답을 실제 경로에서 재고 모델로 줄입니다
지금 막힌 것
다음 주에 할 것
오응답: 실제 경로 미측정
→
분류기를 거친 제품 경로로 정밀도 · 재현율 · 오응답률 측정 · RAG
규정 답 전용 검증 단계 없음
→
답 직전 관련성 판정 · 문장 모순 검사 추가 · RAG · cs
규칙 · 문턱에 기대는 거름
→
음성 예시로 분류기 재학습 · 관련성 판정 모델 학습 · RAG
개선 · 실서버 확인이 덜 끝남
→
재순위 검색 제품 반영 · 대상 안전장치 · 받아쓰기 오독 · 사용자 흐름 확인 · cs
D 시험 · 모델 순위 미정
→
다른 모델 D 측정 · 시드 3개 이상 · Plumb-4B 등 비교 · RAG
Notes: 다음 주에는 오응답을 실제 제품 경로에서 다시 재고, 규정 답 직전에 관련성 검증 단계를 넣고, 모델 자체를 다시 학습해 오응답을 줄이겠습니다. 재순위 검색을 제품에 넣고, 엉뚱한 일정 변경 안전장치와 받아쓰기 오독을 마무리하고, 실서버에서 실제 사용자 흐름까지 확인합니다. 다른 모델의 D 시험과 시드 반복, 다른 Jev 계열 후보 비교도 이어서 합니다. 감사합니다.

## Slide 23
APPENDIX
이 발표의 시험 · 자료 · 구성 이름
팀이 붙인 이름만 모았습니다. 표준 기술 용어는 풀지 않았습니다.
mock 서버
서버 응답 모양만 흉내 내는 시험용 대역 서버
cs 프로젝트 서버
고객 요청을 처리하는 triPilot 앱(api · worker · web · db)
x600 서버
cs 프로젝트 서버가 올라가 있는 팀 기계
GPU 서버 A · B · C
모델 학습 · 시험용으로 빌린 원격 GPU 기계
항로 지킴이
문제가 생기면 서비스가 먼저 바꿔 두고 알릴지 고르는 스위치
Jev 계열 모델
선택지 중 하나를 고르는 결정 전용 공개 모델 묶음(Winnow-E4B 등)
Jev API(유료)
같은 계열의 종량 과금 외부 결정 API
시험 세트 mix8~12
일정 항목 매칭 5묶음 835문제(AI 합성). mix8~11 Codex · mix12 Claude
769문제
835문제에서 복수 항목 질의 66문제를 뺀 주 지표 분모
복수 항목 질의
한 문장에 일정 항목 두 개를 묻는 질문
B · C 채점
B: 복수 항목 질의는 하나라도 맞으면 정답 · C: 낸 묶음이 정답 묶음과 같아야 정답
E2E 파이프라인 테스트
규칙 → ML 사전 필터 → 라우터 → 파인튜닝 Gemma 4 E4B 를 문제마다 실제로 이어 부른 시험
ML 사전 필터
일정과 무관한 잡담을 먼저 거르는 작은 분류 모델
혼합 트래픽 테스트
일정 835 + 관광지 600 + 일상 대화 1,000 + 구어체 300 = 2,735문제
블라인드 평가셋 B
규정 문장을 보지 않고 따로 쓴 규정 질문 160문제(답 있는 48)
CX 400
고객 문장 분류 평가셋 400문장(Codex 작성 · Claude 교차 라벨)
인덱싱 텍스트
규정을 찾을 때 질문과 비교하는 글
합성 문제
사람이 아니라 AI 모델(Codex · Claude)이 쓴 시험 문장
Notes: 부록은 이 발표에서 팀이 붙인 이름을 모은 것입니다.