## Slide 1
화면과 검증을 늘렸고, 제품 연결은 다음 주에 확인한다
triPilot · 5주차 · 2026-10-06
1
triPilot
5주차 진행경과
2026-09-29 ~ 2026-10-06
작업 브랜치 커밋
402건
role-manager · git log
2026-09-29 ~ 10-06
모든 브랜치 커밋
531건
팀원 커밋 포함 · git log
2026-09-29 ~ 10-06
Notes: 5주차에는 자유여행자의 계획 접수부터 여행 중 이용까지 화면과 기능을 확장했습니다. 작은 모델 학습과 규정 검색도 검증했지만, 바뀐 화면의 실제 응답과 가르친 모델의 제품 연결은 남아 있습니다.

## Slide 2
화면 구현과 자동 시험은 늘었고, 사람 평가는 아직 없다
triPilot · 5주차 · 2026-10-06
2
웹 화면 구현
12개
화면설계서 5주차 · 2026-10-06 기준
cs 프로젝트 서버 연결 · 캡처는 mock 서버
cs 프로젝트 자동 시험
99.9%
4,245 / 4,251 · 2026-10-06 18:09
실제 모델 시험 238개 제외
사람 평가
0건
2026-10-06 기준 · 평가 시트 35행 준비
모델 시험 문제는 전부 합성
구현, 자동 시험, 사람 평가는 서로 다른 확인 범위다.
Notes: 웹 화면을 cs 프로젝트 서버에 붙였고 cs 프로젝트 전체 자동 시험은 4,245개가 통과했습니다. 모델 시험 문제는 모두 합성이며 사람 평가는 아직 없으므로, 높은 시험 성적을 실제 사용 성능으로 단정하지 않겠습니다.

## Slide 3
자유여행자의 계획 접수부터 여행 중 이용까지 화면을 붙였다
triPilot · 5주차 · 2026-10-06
3
계획 올리기 · mock 서버 화면
항로 지킴이 카드 · mock 서버 화면
여행 중 이용 · mock 서버 화면
실제 응답 확인: 계획 확인의 읽기·결과·수정·등록만 · 2026-10-03. 이후 변경 화면은 미확인.
Notes: 계획 올리기, 항로 지킴이 카드, 여행 화면을 포함해 화면 12개를 cs 프로젝트 서버에 붙였습니다. 여기 보이는 캡처는 모두 mock 서버 화면이며, 실제 응답은 10월 3일 계획 확인 화면의 읽기·결과·수정·등록만 확인했습니다. 그 뒤 바뀐 화면은 실제 응답을 다시 확인해야 합니다.

## Slide 4
개인 AI 입구와 실시간 진행을 구현했고, 실제 연결 확인은 남았다
triPilot · 5주차 · 2026-10-06
4
MCP 여행 도구
15 / 15
통과 / 시험 · 2026-10-02
읽기 5 · 쓰기 7 · 쓰기는 기본 꺼짐
웹 실시간 진행
21 / 21
통과 / 시험 · 2026-10-02
SSE · 채팅·일정 짜기·접수 읽기
팀 재배분
10 / 10
통과 / mock 서버 시험 · 2026-10-06
받는 팀이 없으면 등록 팀에서 한 번 재선택
여행 삭제·디스코드·텔레그램: cs 프로젝트 서버 코드 구현. x600 서버 반영·실제 연결 미확인.
Notes: 개인 AI용 MCP 여행 도구와 웹 실시간 진행 시험은 각각 모두 통과했습니다. 팀 재배분은 mock 서버에서 확인했고, 여행 삭제와 디스코드·텔레그램 연결은 cs 프로젝트 서버 코드에 구현했습니다. 이 기능들의 x600 서버 반영과 실제 연결은 아직 확인하지 않았습니다.

## Slide 5
Gemma 4 E4B를 가르치니 같은 시험의 정답이 늘었다
triPilot · 5주차 · 2026-10-06
5
QLoRA 학습 후
750 / 769
정답 / 합성 시험 · 97.5%
mix8~12 · 요청 둘 66문제 제외
학습 전 688 / 769
시드를 바꾼 재시험
760 / 769
정답 / 같은 합성 시험 · 98.8%
학습 전 대비 이쪽만 정답 69 : 7
p=6.4e-14 · 제품 연결 전
원본 파인튜닝_전후.png의 주 지표 부분 발췌. 비교는 같은 769문제이며 사람 평가가 아니다.
Notes: Gemma 4 E4B를 QLoRA로 가르치자 같은 769문제에서 정답이 688개에서 750개로 늘었습니다. 시드만 바꾼 재시험에서는 760개를 맞혔지만, 문제는 모두 모델이 만든 합성입니다. 아래 그림은 주간 사실에 있는 전체 시험 묶음만 발췌했습니다.

## Slide 6
가르친 작은 모델이 큰 로컬 모델을 넘었지만, 모델 순위는 미정이다
triPilot · 5주차 · 2026-10-06
6
같은 합성 시험에서의 정답 수
756 / 769
정답 / 같은 합성 시험 · 가르친 Winnow-E4B(Jev 계열 모델) · 시드 1개
E4B와 구분 안 됨 · 모델 사이 순위는 시드 3개 이상 필요
모델별_769_비교.png에서 확인된 로컬 비교 행만 발췌. 큰 로컬 모델은 학습 없음.
Notes: 가르친 E4B는 같은 769문제에서 학습 없는 큰 로컬 모델들보다 높은 정답 수를 보였습니다. 같은 방법으로 가르친 Winnow-E4B는 Jev 계열 모델이며 756개를 맞혔지만, E4B와 순위를 구분하려면 시드 3개 이상이 필요합니다. 상용 CLI 결과는 출제자 편향 때문에 이 비교에서 제외했습니다.

## Slide 7
규칙과 ML은 호출을 줄였지만, 단계를 늘려도 정답은 늘지 않았다
triPilot · 5주차 · 2026-10-06
7
가르친 E4B 호출
19% 감소
규칙 + ML 거름 대 E4B 단독 · 정답 745 대 748 /769
GPU 서버 C · 2026-10-06 · 구분 안 됨
학습 없는 Winnow-E4B 포함
697 / 769
Jev 계열 모델 · 학습 조건 달라 공정 비교 아님
사후 개선 판 · 사전 등록 판은 472 / 769
한줄연결_시험.png의 확인된 기준 구성만 발췌. 일정과 무관한 말이 섞인 흐름에서는 앞단이 이득.
Notes: GPU 서버 C에서 문제마다 실제 호출한 시험에서는 가르친 E4B 하나가 748개를 맞혔습니다. 규칙과 ML로 거르면 745개로 구분되지 않았고 E4B 호출은 19% 줄었습니다. 학습 없는 Winnow-E4B를 판정에 넣은 구성은 학습 조건이 달라 공정한 모델 비교가 아닙니다.

## Slide 8
분류는 개선됐지만, 규정 검색은 목표에 못 미쳤다
triPilot · 5주차 · 2026-10-06
8
학습한 분류 인코더의 긴급도
88.4%
CX 400 · Codex 작성 · Claude 교차 라벨
학습 없는 E4B 60.9% 대 학습 후 88.4%
정답 규정이 상위 3개 안
30 / 48
62.5% · 제품 코드 그대로 · 독립 질문 B
2026-10-06 · 양식 목표 0.90 미달
고객용 색인은 정답 노출과 불필요한 노출을 함께 늘렸다
정답 노출 21/48 → 31/48
불필요한 노출 22.3% → 36.7%
독립 질문 B · 2026-10-06 · 운영 반영 결정 전
규정이 아닌 여행 대화에 규정을 붙인 비율
발표 수치는 2026-10-06 제품 코드 그대로 잰 규정 검색 결과(독립 질문 B 48문제, 합성).
Notes: 학습한 e5-base 분류 인코더의 긴급도는 CX 400에서 88.4%였습니다. 제품 코드 그대로의 규정 검색은 10월 6일 독립 질문 48문제에서 정답 규정을 상위 3개 안에 30번 넣어 목표에 미달했습니다. 고객용 색인은 정답 노출을 늘렸지만 불필요한 규정 노출도 늘려 운영 반영을 결정하지 않았습니다.

## Slide 9
5주차 산출물과 6주차 시험 문서를 만들고 지적을 반영했다
triPilot · 5주차 · 2026-10-06
9
벡터DB·GraphDB 구축 결과서
23쪽
멀티 에이전트 테스트 계획 및 결과 보고서
50쪽
요구사항 정의서 업데이트
85개 요구
화면설계서
25쪽
6주차 서비스 테스트 계획 및 결과 보고서
10쪽
요구사항 구현 끝
24 / 85
2026-10-06 업데이트 기준
일부 구현 58 · 결정 대기 3
구현 상태이며 시험 통과율이 아님
산출물 분량·요구사항 상태: 주간_사실.md의 산출물 기록. 모두 교차 검증 후 지적 반영.
Notes: 5주차 산출물 4종과 6주차 서비스 테스트 문서 1종을 만들었습니다. 요구사항 85개 중 구현 끝은 24개이고 일부 구현은 58개, 결정 대기는 3개입니다. 산출물은 모두 코덱스와 교차 검증하고 지적을 반영했습니다.

## Slide 10
합성 시험의 성과와 별개로, 데이터 변조와 실제 응답 확인이 남았다
triPilot · 5주차 · 2026-10-06
10
사람 평가
0건
2026-10-06 기준 · 시트 35행만 준비
합성 시험 결과의 실제 사용 검증 전
계획 읽기 값 변조
12 / 350
변조 / 시험 · 3.4%
2026-10-06 주간 사실 기준
일정 항목 짚기 빈 답
85 / 2,735
빈 답 / 흐름 시험 · 3.1%
2026-10-06 기준 · 원인 미확인
엉뚱한 대상 변경 1/172
금액 단위 변조 1건 통과
발생 / 결정 단위 · 주간 사실 기준
일본어 알림 번역 · 원을 엔으로 변경 · 주간 사실 기준
규정 검색 목표 미달도 미해결. 변경 화면 대부분 실제 응답 미확인 · 가르친 모델 제품 연결 전.
Notes: 사람 평가가 없고 가르친 모델도 제품에 아직 연결하지 않았습니다. 계획 읽기 값 변조와 일정 항목의 빈 답은 원인을 더 확인해야 하며, 엉뚱한 대상 변경과 일본어 알림의 금액 단위 변조도 발견했습니다. 바뀐 화면 대부분은 실제 응답을 확인하지 않았습니다.

## Slide 11
다음 주에는 실제 응답과 사람 평가를 확인하고 제품 반영을 결정한다
triPilot · 5주차 · 2026-10-06
11
사람 평가 진행
35행
이미 준비한 평가 시트 행 수
6주차 예정 · 완료한 평가 수가 아님
모델 순위 재확인
시드 3개 이상
가르친 모델 제품 연결 검토와 함께 진행
6주차 예정 · 현재 순위 확정 전
바뀐 화면의 실제 응답 확인
규정 색인 개선을 분류기 뒤에서 다시 측정
Jev 계열 후보: Plumb-4B · spark-s1-4b-v6 · jevify-gemma4-e4b
같은 방법으로 가르쳐 비교 예정 · GPU 서버 B 대기열
Notes: 다음 주에는 바뀐 화면의 실제 응답을 확인하고 준비한 시트로 사람 평가를 진행합니다. 가르친 모델의 제품 연결을 검토하고 시드 3개 이상으로 순위를 확인하며, 규정 색인 개선도 분류기 뒤에서 다시 측정합니다. GPU 서버 B 대기열에 있는 다른 Jev 계열 후보도 같은 방법으로 가르쳐 비교합니다.